**회 의 록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 8월 17일 화요일 | 팀명 | 4조 | 작성자 | 우원하 |
| 참석자 | 우원하 강경문 김민지 조상우 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | **1. Git Wiki 업데이트**  **2. Web : nginx, uWSGI, proxy 조사하고 Wiki페이지 작성**  **3. Web : nginx-uWSGI-flask 연동하여 docker compose 후 테스트**  **4. WAS : python, flask 설치&세팅 과정, Http method, Port, uWSGI, docker Wiki페이지 작성**  **5. WAS : NaverAPI 검색어 트렌드 키워드 입력 프레임, 결과값 출력 프레임 한 페이지에 구성** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈 / 비고 |
| 1. [업무 분담] Web : 김민지(발표자), 강경문. WAS : 우원하(발표자), 조상우 | 완료 |
| 2-1. Web : nginx, uWSGI, proxy 조사하여 Wiki페이지 작성 | 완료 |
| 2-2. Web : nginx-uWSGI-flask 연동하여 docker compose 후 테스트 | Internal server error |
| 3-1. WAS : python, flask 설치&세팅 과정, Http method, Port, uWSGI, docker Wiki페이지 작성 | 완료 |
| 3-2. WAS : NaverAPI 검색어 키워드 입력 프레임, 결과값 출력 프레임 한 페이지에 구성 | 완료 |
| 4. DevOps 관련 용어 조사(스크럼 미팅 기법 등) | 완료 |
| 5. Git Wiki 레이아웃, 구조 개선 | 완료 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 내일작업 | 내용 | 담당자 |
| 오전, 오후 10분 스크럼 미팅 및 DevOps rule에 입각한 업무처리 | 전원 |
| docker compose server error 해결(port, proxy 문제로 추정됨) | 김민지, 강경문 |
| 페이지 우측 결과값 프레임에 기존 main 결과인 트렌드 그래프, 워드클라우드 출력 | 조상우, 우원하 |
| Git을 통해 각자의 작업 branch를 공통된 main으로 merge | 전원 |

--- 이하 결과 이미지 ---

|  |
| --- |
|  |