## Slide 1
TEAM X조 XXXXX
홍길동, XXXXXX
K-디지털 핵심직무 양성사업
예시 : 멤버십 서비스 클라우드 마이그레이션
인포섹아카데미

## Slide 2
01. 프로젝트 배경
02. 프로젝트 팀 구성 및 역할
03. 프로젝트 수행 절차 및 방법
목차

## Slide 3
01
프로젝트 배경
프로젝트 주제 및 선정 배경
과거 금융권 회사들은 기존 인터넷 서비스를 제공할 때 기관 내에 자체 서버를 두고 데이터를 관리함
하지만 현재 많은 금융권 회사들이 기존 시스템과 다르게 클라우드 시스템으로 변경하고 있기 때문에 제 2 금융권으로 가상 회사를 설립 후 클라우드 기반 이벤트 탐지 분석을 하고자 함

## Slide 4
01
프로젝트 배경
프로젝트 목적
저축은행의 시스템 중 고객 데이터를 중심으로 멤버십 서비스를 클라우드 시스템으로 이전을 목적으로 한다.
고객 데이터에 대한 국내 법과 보안, 감사 정책을 책정한다.
멀티 클라우드를 통해 데이터베이스와 웹사이트에 대한 가용성 영역을 확보한다.
저축은행 개발팀을 위한 개발환경 및 테스트 환경과 서버 배포 시스템을 구축한다.
웹 사이트와 데이터베이스을 위한 보안서비스를 자동화한다.
웹 사이트와 데이터베이스에 대한 공격, 성능 보고서 생성 자동화와 이를 관리자에게 메일을 전송하는 기능을 자동화한다.

## Slide 5
01
프로젝트 배경
프로젝트 개요
컨셉
  A 저축은행의 고객 서비스인 멤버쉽 서비스를 클라우드 환경으로 구축하여 시스템을 이전하려 한다.
  2개 이상의 퍼블릭 클라우드를 사용하여 가용성 영역을 확장시키고 웹 사이트와 DB의 동기화 및 백업 전략과 재해복구 전략을 세운다.
  고객 데이터는 개인정보이자 중요정보이기 때문에 국내 법과 감사 정책 등을 갖추고 데이터 센터의 DB와 동기화 시킨다. 동기화 과정에 있어서도 보안과 감사 정책을 수립함.
  시스템에 이벤트가 발생하면 주기적으로 감사 보고서를 생성, 이상 탐지가 있을 경우 자동 조치 후 보고서를 생성하여 관리자에게 메일을 보낸다.
훈련 내용과의 관련성
  클라우드 시스템 구축을 통하여 기반기술 인프라의 내용을 적용할 수 있다.
  위험 진단 / 감사 기능을 통하여 보안 기술의 내용을 적용할 수 있다.
개발 환경
  AWS와 Azure를 통한 멀티 클라우드 시스템 구축 : AWS(70%) + Azure(30%).
  Python 언어를 이용한 Secure Coding 작성.
  AWS Lambda를 통하여 시스템에 코드 적용.
  Cloud Watch를 통하여 모니터링하고 시스템 로그를 수집.
  DevOps를 통한 자동 배포.
  Github를 이용한 형상관리.

## Slide 6
02
프로젝트 팀 구성 및 역할
훈련생 | 역할
XXX (팀 리더) | 아키텍처 설계 데이터베이스 : 설정, 동기화, 백업
XXX (팀원) | 보안 : 보안 정책관리 (ex WAF, IAM, ACL 등 관리 / 보안 이벤트 설정, 관리 / 비정상 이벤트에 대한 기준 설립 : 법적으로 요구되는 관련 보안 정책, 정차, 기술적 요소들을 구현, 설정함) 인프라 : 설계를 기반으로 내부 상품 설정을 하여 상품간 연결, 연계, 구동, 필요한 서비스를 구현함
XXX (팀원) | 데이터베이스 : 설정, 동기화, 백업 인프라

## Slide 7
03
프로젝트 수행 절차 및 방법
구분 | 기간 | 활동 | 비고
사전 기획 | 7/19(월) | 프로젝트 기획 및 주제 선정 기획 안 작성 | 
초기 코드 작성 | 7/20(화) | API 계정 확인 사전 데이터 가져오기 테스트 | 
코드 작성 | 7/21(수) | 설계 기반 통해 내부 상품 설정을 하여 상품간 연결, 연계, 구동, 필요한 서비스를 구현 | 
최종 코드 작성 | 7/22(목) | 데이터베이스 설계 및 백업 데이터베이스 보안정책에 따른 설계 고객데이터와 데이터베이스 서버 동기화 | 
최종 코드 작성 및 테스트 | 7/23(금) | 중간 발표를 위한 사전 준비 중간 발표 예행 연습 | 
총 개발 기간 | 7/19(월)~7/23(금)(총 5일) |  |